UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA UFPB/PU/Nº 003/2013 – 13/11/2013.

LOTE 4

JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO 23074.044023/13-19, DE 01/11/2013.

A empresa ALC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELLI – EPP, CNPJ nº 15.616.455/0001-03 protocolou Recurso Administrativo nesta PU sob Nº 23074.045025/13-71, recebido em 08/11/2013, com a finalidade de IMPUGNAR o Edital da Concorrência em epígrafe, em seu Lote 4, sob a alegação de que (todos os grifos nossos):

- "... sendo vencedora do certame, restariam potencializadas as chances de ser envolvida (a Impetrante) em discussão acerca da legalidade do contrato administrativo eventualmente firmado..."

- Coloca em questionamento que "...todos os serviços a serem executados devem estar previstos no orçamento para que a contratada não execute serviços que não serão devidamente quitados." e também como deveriam ser distribuídos os gastos com "1 – Administração Local".

- Ainda tece comentários sobre "2 – Jornada de Trabalho do Engenheiro (...) e Mestre de Obras" e "3 – Encargos Sociais".

Por fim, requer a suspensão do Ato Convocatório para "correção necessária".

RAZÕES E CONCLUSÃO:

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Universitária, na pessoa do seu Presidente, Marcos Antônio Carneiro Pedrosa, conclui que o pedido não procede, e passa a expor as suas razões:

- A requerente está interessada em participar do aludido certame em seu LOTE 4, apenas, entretanto pleiteia a impugnação de toda o processo;

- Todos os valores contidos em composições de custos, BDI, Encargos Sociais, e outras peças que compõem o preço básico são mera referência para balizar as licitantes que desejem acorrer ao Certame. Cabe, portanto, a cada uma delas elaborar seus próprios custos, baseados nas despesas inerentes ao desempenho de sua atividade.

Assim, o orçamento da cada participante deverá refletir a sua realidade e, sendo bem-elaborado, não deverá surtir nenhum efeito inesperado ao ensejo da empresa, em auferir os merecidos lucros;

- A equipe que comporá a Administração Local deverá ser dimensionada por cada empresa participante do certame, com base em seus próprios custos e competências, montando a equipe que acredite ser adequada e eficiente para a boa consecução do objeto licitado.

- Quanto à preocupação antecipada em fracassar um eventual contrato, decorrente de uma eventual vitória da reclamante no Certame em pauta, esta não tem a menor razão de ser, pois se trata de evento futuro e incerto.

- Acrescente-se, ainda, que não há motivo para temor quanto à disponibilidade de recursos, uma vez que a UFPB goza de boa saúde no que tange às provisões da Administração Pública Federal para a manutenção e expansão dos diversos campi espalhados neste Estado.

Diante das razões expostas, a CPL, na pessoa do seu presidente INDEFERE o recurso e determina a continuidade do processo.

É O JULGAMENTO DO RECURSO:

MANTER A DATA DO CERTAME, por considerar que o citado PLEITO não é procedente.

João Pessoa – PB, 11 de Novembro de 2013.

ORIGINAL ASSINADO

Marcos Antônio Carneiro Pedrosa

Presidente da CPL/PU

Ratifico a decisão da CPL-PU.

João Pessoa – PB, 11 de Novembro de 2013.

ORIGINAL ASSINADO

Prof. Sergio Fernandes Alonso

Prefeito Universitário